HTZ 音频 App

全方位现代化重构方案

版本：v1.0　　日期：2025 年

目标平台：iOS 16+　　Swift 5.9 / SwiftUI 4

# 文档目录

本文档分为六大部分，建议 AI 工程师按顺序阅读并执行：

第一部分　重构总览与核心原则

第二部分　Phase 1 — 基础层重构（架构 & 工程化）

第三部分　Phase 2 — 播放核心重构（AudioEngine 层）

第四部分　Phase 3 — SwiftUI 全面迁移

第五部分　Phase 4 — UI 现代化升级（Apple Music 风格）

第六部分　质量保障 & 迁移策略

# 第一部分　重构总览与核心原则

## 1.1　项目现状诊断

基于对现有代码库的分析，当前项目的核心问题归纳如下：

| 问题分类 | 具体表现 | 影响等级 |
| --- | --- | --- |
| 上帝类 | HTZPlayViewController 身兼 UI / 业务逻辑 / Delegate 处理，单文件过长 | 🔴 高 |
| 单例滥用 | 播放器、账户、下载均为全局单例，状态隐式共享，无法单元测试 | 🔴 高 |
| 通信方式混杂 | 同时使用 Delegate、NotificationCenter，数据流方向不清晰 | 🟠 中 |
| JSON 解析不统一 | HandyJSON 与 SwiftyJSON 并存，无法享受编译期类型检查 | 🟠 中 |
| UI 层零 SwiftUI | 100% UIKit 纯代码 + SnapKit，无法使用现代声明式 UI 能力 | 🟠 中 |
| 无响应式框架 | 状态同步依赖 didSet + Delegate，代码量多且易出 Bug | 🟡 低 |
| 硬编码散落 | URL、颜色等硬编码在业务逻辑中，难以维护 | 🟡 低 |
| 无自动化测试 | 覆盖率趋近于零，无 CI/CD，重构风险高 | 🟡 低 |

## 1.2　重构三大目标

### 目标 A：现代化架构 & 模块化

- 采用 TCA（The Composable Architecture）作为全局状态管理框架

- 按业务领域划分 Swift Package 模块，实现编译隔离

- 引入 Combine 替代 Delegate / Notification 作为响应式通信层

- 统一使用 Swift Codable 替代 HandyJSON / SwiftyJSON

### 目标 B：全面转向 SwiftUI

- 将 Deployment Target 升级至 iOS 16，充分利用 SwiftUI 4 新特性

- 所有页面逐步迁移至 SwiftUI，UIKit 仅保留底层音频桥接层

- 使用 NavigationStack + TabView 重建导航体系

### 目标 C：UI 现代化升级（Apple Music 风格）

- 建立完整的设计 Token 系统（颜色、字体、间距、圆角）

- 采用材质层（Materials）、SF Symbols、动态模糊等苹果现代视觉语言

- 全面支持 Dark Mode、Dynamic Type、辅助功能

- 播放页参照 Apple Music 实现沉浸式大封面 + 液态动画歌词

## 1.3　技术选型决策

| 层级 | 现状 | 目标方案 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态管理 | 单例 + didSet | TCA (swift-composable-architecture) | 可测试、单向数据流、与 SwiftUI 深度集成 |
| 响应式 | Delegate / NotificationCenter | Combine (原生) | iOS 13+ 免费，与 TCA/SwiftUI 天然兼容 |
| 网络层 | Moya + HandyJSON + SwiftyJSON | Moya + Codable（保留 Moya，替换解析层） | 减少依赖，享受编译期类型安全 |
| 音频引擎 | FreeStreamer（OC/C 库） | FreeStreamer 保留 + Swift Actor 封装 | 避免重写音频核心，风险可控 |
| UI 框架 | 100% UIKit + SnapKit | SwiftUI 主导，UIKit 仅做桥接 | 声明式 UI 大幅降低维护成本 |
| 导航 | 手动 push/present | NavigationStack + TCA 导航 | 类型安全、深度链接、可测试 |
| 包管理 | CocoaPods | CocoaPods（外部）+ SPM（内部模块） | 内部模块用 SPM 实现编译隔离 |
| 图片加载 | Kingfisher | Kingfisher（保留） | 成熟稳定，SwiftUI 支持良好 |
| 下拉刷新 | MJRefresh | SwiftUI 原生 refreshable | 去除 UIKit 依赖 |

# 第二部分　Phase 1 — 基础层重构

预计工期：3 周　优先级：🔴 必须首先完成　此阶段不改动任何 UI

## 2.1　模块化目录结构

重构后的目录结构按职责分为以下模块，内部模块使用 Swift Package Manager：

推荐最终目录结构：

htz/
├── App/                          # App 入口 & 组装
│   ├── AppDelegate.swift
│   ├── HTZApp.swift              # SwiftUI @main 入口
│   └── RootView.swift
│
├── Packages/                     # 内部 SPM 模块
│   ├── CoreAudio/                # 音频引擎（纯 Swift Actor）
│   │   ├── AudioPlayer.swift
│   │   ├── AudioQueue.swift
│   │   └── NowPlayingManager.swift
│   ├── DesignSystem/             # 设计 Token & 通用组件
│   │   ├── Tokens/               # Color, Typography, Spacing
│   │   └── Components/           # PlayerCard, LyricRow 等
│   ├── NetworkKit/               # Moya + Codable 封装
│   │   ├── API.swift
│   │   ├── NetworkManager.swift
│   │   └── Models/
│   ├── CoreData/                 # 持久化层封装
│   │   └── PersistenceController.swift
│   └── Features/                 # 业务功能（按页面分包）
│       ├── Home/
│       ├── Album/
│       ├── Player/
│       ├── Login/
│       └── Profile/
│
└── Resources/                    # 全局资源

## 2.2　TCA 架构接入

### 2.2.1　安装 TCA

在 Podfile 或 Package.swift 中添加：

// Package.swift
.package(url: "https://github.com/pointfreeco/swift-composable-architecture", from: "1.10.0")

### 2.2.2　TCA 核心概念（AI 必读）

TCA 要求每个功能由以下四部分构成，缺一不可：

| 概念 | 职责 | 对应旧代码 |
| --- | --- | --- |
| State | 该功能所有 UI 状态的数据结构（struct） | ViewController 的 properties |
| Action | 所有可能发生的事件（enum） | IBAction / Delegate 方法 |
| Reducer | 纯函数：接收 State + Action → 返回新 State + Effect | ViewModel 的业务方法 |
| Store | 运行时容器，持有 State，接收 Action，派发 Effect | 全局单例 / ViewController |

### 2.2.3　示例：首页 Reducer 骨架

import ComposableArchitecture
@Reducer
struct HomeFeature {
    @ObservableState
    struct State: Equatable {
        var banners: [BannerModel] = []
        var albums: [AlbumModel] = []
        var isLoading = false
        var searchText = ""
    }
    enum Action {
        case onAppear
        case bannersLoaded([BannerModel])
        case albumsLoaded([AlbumModel])
        case searchTextChanged(String)
        case albumTapped(AlbumModel)
        case networkError(Error)
    }
    @Dependency(\.networkClient) var network
    var body: some ReducerOf<Self> {
        Reduce { state, action in
            switch action {
            case .onAppear:
                state.isLoading = true
                return .run { send in
                    let banners = try await network.fetchBanners()
                    await send(.bannersLoaded(banners))
                }
            case .bannersLoaded(let data):
                state.banners = data
                state.isLoading = false
                return .none
            // ... 其余 case
            default: return .none
            }
        }
    }
}

## 2.3　统一网络层（Moya + Codable）

### 2.3.1　移除 HandyJSON 和 SwiftyJSON

- 全局搜索 HandyJSON 和 SwiftyJSON 的使用点，逐一替换

- 所有 Model 改为实现 Codable 协议

- 网络请求结果使用 JSONDecoder 解析

### 2.3.2　Codable Model 示例

// Before（HandyJSON）
class HTZMusicModel: HandyJSON {
    var id: Int = 0
    var name: String?
    required init() {}
}
// After（Codable）
struct AudioTrack: Codable, Identifiable, Equatable {
    let id: Int
    let name: String
    let audioURL: URL
    let coverURL: URL?
    let duration: TimeInterval
    let albumId: Int
    enum CodingKeys: String, CodingKey {
        case id, name, duration
        case audioURL = "audio_url"
        case coverURL = "cover_url"
        case albumId  = "album_id"
    }
}

## 2.4　设计 Token 系统建立

在 DesignSystem 模块中统一定义所有视觉常量，所有业务代码禁止硬编码颜色和字体。

// DesignSystem/Tokens/ColorTokens.swift
import SwiftUI
extension Color {
    // 背景层
    static let htzBackground        = Color("Background")          // 系统自适应
    static let htzSecondaryBackground = Color("SecondaryBackground")
    static let htzGroupedBackground = Color("GroupedBackground")
    // 品牌色
    static let htzAccent            = Color("Accent")              // 主题色
    static let htzAccentSecondary   = Color("AccentSecondary")
    // 文字色
    static let htzLabel             = Color(.label)
    static let htzSecondaryLabel    = Color(.secondaryLabel)
    static let htzTertiaryLabel     = Color(.tertiaryLabel)
    // 播放器专用
    static let playerBackground     = Color("PlayerBackground")    // 深色沉浸
    static let lyricHighlight       = Color("LyricHighlight")
}
// DesignSystem/Tokens/Typography.swift
extension Font {
    static let htzLargeTitle  = Font.system(size: 34, weight: .bold, design: .rounded)
    static let htzTitle1      = Font.system(size: 28, weight: .bold, design: .rounded)
    static let htzTitle2      = Font.system(size: 22, weight: .semibold)
    static let htzBody        = Font.system(size: 17, weight: .regular)
    static let htzCaption     = Font.system(size: 12, weight: .regular)
    static let htzPlayerTitle = Font.system(size: 24, weight: .bold, design: .rounded)
    static let htzLyric       = Font.system(size: 18, weight: .medium, design: .serif)
}
// DesignSystem/Tokens/SpacingTokens.swift
enum Spacing {
    static let xs: CGFloat   = 4
    static let sm: CGFloat   = 8
    static let md: CGFloat   = 16
    static let lg: CGFloat   = 24
    static let xl: CGFloat   = 32
    static let xxl: CGFloat  = 48
}
enum Radius {
    static let sm: CGFloat   = 8
    static let md: CGFloat   = 12
    static let lg: CGFloat   = 16
    static let xl: CGFloat   = 24
    static let full: CGFloat = 9999
}

# 第三部分　Phase 2 — 播放核心重构

预计工期：2 周　优先级：🔴 高　此阶段将 FreeStreamer 封装为 Swift Actor，不改 UI

## 3.1　AudioEngine 层设计

将播放相关的所有逻辑从 HTZPlayViewController 中彻底抽离，形成独立的 CoreAudio 模块。该模块通过 TCA Dependency 注入到需要的 Feature 中，完全解除与 UI 的直接耦合。

### 3.1.1　模块结构

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| AudioPlayer.swift | Swift Actor，封装 FreeStreamer，管理播放状态机 |
| AudioQueue.swift | 播放队列管理（列表、随机、循环模式逻辑） |
| NowPlayingManager.swift | MPNowPlayingInfoCenter & MPRemoteCommandCenter 管理 |
| DownloadManager.swift | 本地缓存检测与 HTZDownloadManager 桥接 |
| AudioPlayerClient.swift | TCA DependencyKey 定义（Live / Test / Preview 实现） |

### 3.1.2　AudioPlayer Actor 骨架

import AVFoundation
import Combine
import FreeStreamer  // 现有 OC 桥接
@globalActor
actor AudioPlayer {
    static let shared = AudioPlayer()
    // MARK: - 状态（外部只读，内部可写）
    @Published private(set) var state: PlaybackState = .idle
    @Published private(set) var currentTrack: AudioTrack?
    @Published private(set) var progress: Double = 0       // 0.0 ~ 1.0
    @Published private(set) var duration: TimeInterval = 0
    @Published private(set) var playMode: PlayMode = .sequential
    private var streamer: FSAudioStream?
    private var progressTimer: AnyCancellable?
    // MARK: - 公开接口
    func play(_ track: AudioTrack) async throws {
        currentTrack = track
        state = .loading
        // 检查本地缓存
        if let localURL = DownloadManager.shared.localURL(for: track) {
            await startStreaming(url: localURL)
        } else {
            await startStreaming(url: track.audioURL)
        }
    }
    func pause()  async { streamer?.pause(); state = .paused }
    func resume() async { streamer?.play();  state = .playing }
    func seek(to ratio: Double) async { /* ... */ }
    func next()   async { /* 队列逻辑 */ }
    func previous() async { /* 队列逻辑 */ }
    // MARK: - 内部
    private func startStreaming(url: URL) async { /* ... */ }
}
enum PlaybackState: Equatable {
    case idle, loading, playing, paused, error(String)
}
enum PlayMode: String, CaseIterable {
    case sequential, shuffle, repeatOne, repeatAll
}

## 3.2　TCA Dependency 注入

将 AudioPlayer 包装为 TCA DependencyKey，便于在 Reducer 中注入，也便于测试时 mock：

// AudioPlayerClient.swift
import ComposableArchitecture
struct AudioPlayerClient {
    var play:     @Sendable (AudioTrack) async throws -> Void
    var pause:    @Sendable () async -> Void
    var resume:   @Sendable () async -> Void
    var seek:     @Sendable (Double) async -> Void
    var next:     @Sendable () async -> Void
    var previous: @Sendable () async -> Void
    var stateStream: @Sendable () -> AsyncStream<PlaybackState>
    var progressStream: @Sendable () -> AsyncStream<Double>
}
extension AudioPlayerClient: DependencyKey {
    static let liveValue = AudioPlayerClient(
        play:     { try await AudioPlayer.shared.play($0) },
        pause:    { await AudioPlayer.shared.pause() },
        resume:   { await AudioPlayer.shared.resume() },
        seek:     { await AudioPlayer.shared.seek(to: $0) },
        next:     { await AudioPlayer.shared.next() },
        previous: { await AudioPlayer.shared.previous() },
        stateStream: {
            AsyncStream { continuation in
                Task {
                    for await state in AudioPlayer.shared.$state.values {
                        continuation.yield(state)
                    }
                }
            }
        },
        progressStream: {
            AsyncStream { continuation in
                Task {
                    for await p in AudioPlayer.shared.$progress.values {
                        continuation.yield(p)
                    }
                }
            }
        }
    )
    // Test / Preview 版本
    static let testValue = AudioPlayerClient(/* mock 实现 */)
}
extension DependencyValues {
    var audioPlayer: AudioPlayerClient {
        get { self[AudioPlayerClient.self] }
        set { self[AudioPlayerClient.self] = newValue }
    }
}

# 第四部分　Phase 3 — SwiftUI 全面迁移

预计工期：4 周　优先级：🟠 中高　按页面逐一迁移，旧 UIKit 页面可先用 UIViewControllerRepresentable 桥接

## 4.1　迁移策略与顺序

采用「由内而外」策略：先迁移叶子页面，最后替换 TabBar 和根导航，最大化降低风险。

| 迁移顺序 | 页面 | 复杂度 | 迁移方式 | 旧组件处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人中心 Profile | 🟢 低 | 全新 SwiftUI 实现 | HTZProfileViewController 废弃 |
| 2 | 搜索页 | 🟢 低 | SwiftUI SearchView + searchable | PYSearch 依赖移除 |
| 3 | 登录页 | 🟢 低 | SwiftUI LoginView | HTZLoginViewController 废弃 |
| 4 | 专辑列表 Album | 🟡 中 | SwiftUI List + LazyVGrid | UITableViewController 废弃 |
| 5 | 首页 Home | 🟡 中 | SwiftUI ScrollView + LazyVStack | UICollectionView 废弃 |
| 6 | 播放页 Play | 🔴 高 | SwiftUI 沉浸式播放器 | HTZPlayViewController 废弃（最后） |
| 7 | TabBar & 导航 | 🔴 高 | NavigationStack + TabView | UITabBarController 废弃 |

## 4.2　导航架构设计

### 4.2.1　NavigationStack + TCA 路由

// AppFeature.swift — 根 Feature
@Reducer
struct AppFeature {
    @ObservableState
    struct State: Equatable {
        var selectedTab: Tab = .home
        var home = HomeFeature.State()
        var player = PlayerFeature.State()
        // 共享的播放状态，所有 Tab 都可读
        var nowPlaying: NowPlayingBar.State = .init()
    }
    enum Action {
        case tabSelected(Tab)
        case home(HomeFeature.Action)
        case player(PlayerFeature.Action)
        case nowPlaying(NowPlayingBar.Action)
    }
    enum Tab: Hashable { case home, album, profile }
    var body: some ReducerOf<Self> {
        Scope(state: \.home,   action: \.home)   { HomeFeature() }
        Scope(state: \.player, action: \.player) { PlayerFeature() }
        Reduce { state, action in
            switch action {
            case .tabSelected(let tab): state.selectedTab = tab; return .none
            default: return .none
            }
        }
    }
}
// RootView.swift
struct RootView: View {
    @Bindable var store: StoreOf<AppFeature>
    var body: some View {
        TabView(selection: $store.selectedTab.sending(\.tabSelected)) {
            NavigationStack {
                HomeView(store: store.scope(state: \.home, action: \.home))
            }
            .tabItem { Label("首页", systemImage: "house.fill") }
            .tag(AppFeature.Tab.home)
            // ... 其他 Tab
        }
        .overlay(alignment: .bottom) {
            if store.nowPlaying.track != nil {
                NowPlayingBar(store: store.scope(state: \.nowPlaying, action: \.nowPlaying))
                    .padding(.bottom, 50)
            }
        }
    }
}

## 4.3　UIKit 桥接层（过渡期使用）

在迁移未完成前，对尚未重写的 UIKit 页面使用 UIViewControllerRepresentable 包装，保持可正常运行：

// 示例：临时桥接旧的播放页
struct LegacyPlayerBridge: UIViewControllerRepresentable {
    let track: AudioTrack
    func makeUIViewController(context: Context) -> HTZPlayViewController {
        let vc = HTZPlayViewController()
        vc.currentTrack = track.toLegacyModel()   // 临时转换
        return vc
    }
    func updateUIViewController(_ vc: HTZPlayViewController, context: Context) {}
}

# 第五部分　Phase 4 — UI 现代化升级

预计工期：3 周　优先级：🟡 中　在 SwiftUI 迁移完成后进行精细打磨

## 5.1　设计语言原则（参照 Apple Music）

以下是苹果现代设计系统的核心视觉规则，所有组件开发时必须遵守：

| 设计维度 | Apple Music 做法 | 项目实施要求 |
| --- | --- | --- |
| 背景材质 | 使用 .ultraThinMaterial / .regularMaterial 毛玻璃效果 | 播放页、弹出面板必须使用 Material |
| 色彩策略 | 从专辑封面动态提取主色调，全页渲染 | 播放页使用 ColorThief/算法提取封面色 |
| 圆角 | 卡片统一使用 12~16pt 圆角，大组件 20pt+ | 通过 Radius token 统一管理 |
| 阴影 | 轻微、扩散型阴影（opacity ≤ 0.15） | 禁止使用大阴影，避免浑浊感 |
| 字体 | SF Pro Rounded（标题）+ SF Pro（正文） | 设计 token 中 .rounded design 用于标题 |
| 间距节奏 | 8pt 基础网格，多倍数递增 | 严格使用 Spacing enum 中的预设值 |
| 图标系统 | SF Symbols，使用 hierarchical 渲染模式 | 禁止使用 PNG 图标，全面切换 SF Symbols |
| 动画 | 弹簧动画（spring）为主，duration 0.3~0.5s | 所有交互动画使用 .spring(response:) |
| Dark Mode | 自动适配，无需手动分支 | 所有颜色使用 Asset Catalog 自适应色集 |

## 5.2　播放页（核心页面）详细设计

播放页是 App 最重要的页面，参照 Apple Music 实现完整的沉浸式体验。

### 5.2.1　页面层次结构

PlayerView
├── ZStack（全屏）
│   ├── BackgroundLayer          # 封面模糊背景 + 动态颜色
│   │   └── AsyncImage → .blur(radius: 60) + 主色叠层
│   ├── ContentLayer             # 主内容
│   │   ├── DragIndicator        # 顶部拖拽条（下滑关闭）
│   │   ├── CoverArtView         # 大封面（播放时轻微放大动画）
│   │   │   └── 播放/暂停时 scaleEffect(playing ? 1.0 : 0.92)
│   │   ├── TrackInfoView        # 歌名 + 作者 + 收藏按钮
│   │   ├── ProgressBar          # 自定义进度条（可拖拽）
│   │   │   ├── 已播 / 未播 颜色区分
│   │   │   └── 拖拽时显示时间气泡
│   │   ├── ControlBar           # 播放控制栏
│   │   │   ├── ShuffleButton    # SF Symbol: shuffle
│   │   │   ├── PreviousButton   # SF Symbol: backward.fill
│   │   │   ├── PlayPauseButton  # 大按钮，状态动画
│   │   │   ├── NextButton       # SF Symbol: forward.fill
│   │   │   └── RepeatButton     # SF Symbol: repeat / repeat.1
│   │   ├── VolumeSlider         # AVKit VolumeView 桥接
│   │   └── BottomToolbar        # 歌词切换 / 下载 / 更多
│   └── LyricSheet               # 底部上滑歌词面板
│       ├── 原文歌词滚动列表
│       └── 讲解歌词跟随高亮

### 5.2.2　封面动态色背景实现

struct PlayerBackgroundView: View {
    let coverURL: URL?
    @State private var dominantColor: Color = .black
    var body: some View {
        ZStack {
            // 1. 模糊封面
            AsyncImage(url: coverURL) { image in
                image.resizable().scaledToFill()
            } placeholder: { Color.black }
            .blur(radius: 60)
            .scaleEffect(1.3)
            .ignoresSafeArea()
            // 2. 动态主色叠层
            dominantColor
                .opacity(0.55)
                .ignoresSafeArea()
            // 3. 底部渐变（确保文字可读）
            LinearGradient(
                colors: [.clear, .black.opacity(0.4)],
                startPoint: .top,
                endPoint: .bottom
            )
            .ignoresSafeArea()
        }
        .task(id: coverURL) {
            dominantColor = await extractDominantColor(from: coverURL)
        }
        .animation(.easeInOut(duration: 0.6), value: dominantColor)
    }
}

### 5.2.3　歌词组件实现

struct LyricListView: View {
    let lyrics: [LyricLine]
    let currentIndex: Int
    var body: some View {
        ScrollViewReader { proxy in
            ScrollView {
                LazyVStack(spacing: Spacing.lg) {
                    ForEach(Array(lyrics.enumerated()), id: \.offset) { index, line in
                        Text(line.text)
                            .id(index)
                            .font(index == currentIndex ? .htzLyric.weight(.bold) : .htzLyric)
                            .foregroundStyle(
                                index == currentIndex
                                ? Color.lyricHighlight
                                : Color.htzTertiaryLabel
                            )
                            .scaleEffect(index == currentIndex ? 1.05 : 1.0)
                            .multilineTextAlignment(.center)
                            .animation(.spring(response: 0.4), value: currentIndex)
                    }
                }
                .padding(.horizontal, Spacing.xl)
            }
            .onChange(of: currentIndex) { _, newIndex in
                withAnimation(.spring(response: 0.5)) {
                    proxy.scrollTo(newIndex, anchor: .center)
                }
            }
        }
    }
}

## 5.3　首页现代化设计

### 5.3.1　首页结构

HomeView
├── NavigationStack
│   ├── .navigationTitle("发现")
│   ├── .searchable(text: $searchText)  # 系统搜索栏
│   └── ScrollView
│       ├── BannerCarousel              # 横向翻页 Banner（TabView + .page style）
│       ├── SectionHeader("为你推荐")
│       ├── FeaturedAlbumCard           # 大卡片，封面 + 渐变文字
│       ├── SectionHeader("最新专辑")
│       ├── HorizontalAlbumScroll       # 横向可滑动专辑行
│       └── CategoryGrid                # 2列分类网格

### 5.3.2　专辑卡片组件

struct AlbumCard: View {
    let album: AlbumModel
    var size: CGFloat = 160
    var body: some View {
        VStack(alignment: .leading, spacing: Spacing.sm) {
            AsyncImage(url: album.coverURL) { image in
                image.resizable().scaledToFill()
            } placeholder: {
                RoundedRectangle(cornerRadius: Radius.md)
                    .fill(Color.htzSecondaryBackground)
                    .shimmer()          // 骨架屏动画
            }
            .frame(width: size, height: size)
            .clipShape(RoundedRectangle(cornerRadius: Radius.md))
            .shadow(color: .black.opacity(0.12), radius: 8, y: 4)
            Text(album.title)
                .font(.htzBody.weight(.semibold))
                .foregroundStyle(Color.htzLabel)
                .lineLimit(2)
            Text(album.author)
                .font(.htzCaption)
                .foregroundStyle(Color.htzSecondaryLabel)
        }
        .frame(width: size)
    }
}

## 5.4　全局迷你播放条（Now Playing Bar）

参照 Apple Music，在 TabBar 上方始终显示当前播放条，点击展开完整播放页。

struct NowPlayingBar: View {
    @Bindable var store: StoreOf<NowPlayingFeature>
    var body: some View {
        HStack(spacing: Spacing.md) {
            // 封面
            AsyncImage(url: store.track?.coverURL) { $0.resizable() }
                placeholder: { Color.htzSecondaryBackground }
                .frame(width: 40, height: 40)
                .clipShape(RoundedRectangle(cornerRadius: Radius.sm))
            // 曲名（跑马灯效果）
            MarqueeText(text: store.track?.name ?? "")
                .font(.htzBody.weight(.medium))
            Spacer()
            // 播放/暂停
            Button { store.send(.togglePlayPause) } label: {
                Image(systemName: store.isPlaying ? "pause.fill" : "play.fill")
                    .font(.title3)
                    .symbolEffect(.bounce, value: store.isPlaying)
            }
            // 下一首
            Button { store.send(.next) } label: {
                Image(systemName: "forward.fill").font(.title3)
            }
        }
        .padding(.horizontal, Spacing.md)
        .padding(.vertical, Spacing.sm)
        .background(.regularMaterial, in: RoundedRectangle(cornerRadius: Radius.lg))
        .overlay(alignment: .bottom) {
            // 进度条细线
            GeometryReader { geo in
                Rectangle()
                    .fill(Color.htzAccent)
                    .frame(width: geo.size.width * store.progress, height: 2)
                    .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .leading)
            }
            .frame(height: 2)
        }
        .padding(.horizontal, Spacing.md)
        .onTapGesture { store.send(.openFullPlayer) }
    }
}

# 第六部分　质量保障 & 迁移策略

## 6.1　整体里程碑计划

| Phase | 内容 | 工期 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 基础层重构（TCA 接入、模块化、Codable 统一） | 3 周 | 所有网络请求使用 Codable；TCA 接入至少 1 个 Feature；DesignSystem 模块可用 |
| Phase 2 | 播放核心重构（AudioPlayer Actor、DI 注入） | 2 周 | HTZPlayViewController 与 AudioPlayer 完全解耦；锁屏控制正常工作 |
| Phase 3 | SwiftUI 迁移（按顺序逐页迁移） | 4 周 | 全部 6 个页面完成迁移；TabBar 切换至 SwiftUI TabView |
| Phase 4 | UI 现代化打磨（设计升级、动画、Dark Mode） | 3 周 | 播放页通过视觉验收；Dark Mode 完整支持；全部 SF Symbols 替换完成 |
| 收尾 | 技术债清理、废弃代码删除、文档更新 | 1 周 | Podfile 移除废弃依赖；无警告编译；README 更新 |

## 6.2　分支与提交策略

- 主分支 main 保持可发布状态，禁止在 main 上直接开发

- 每个 Phase 创建独立分支：refactor/phase-1-foundation、refactor/phase-2-audio 等

- 每完成一个功能点提交一次，提交信息格式：[Phase1] feat: 接入 TCA 到 HomeFeature

- Phase 完成后创建 PR，经过自测通过后合并到 main

## 6.3　测试策略

### 6.3.1　单元测试要求

借助 TCA 的 TestStore，每个 Reducer 必须附带测试：

import ComposableArchitecture
import Testing
@MainActor
struct HomeFeatureTests {
    @Test func loadsAlbumsOnAppear() async {
        let store = TestStore(initialState: HomeFeature.State()) {
            HomeFeature()
        } withDependencies: {
            $0.networkClient.fetchAlbums = { [.mock] }  // mock 数据
        }
        await store.send(.onAppear) { $0.isLoading = true }
        await store.receive(.albumsLoaded) {
            $0.albums = [.mock]
            $0.isLoading = false
        }
    }
}

### 6.3.2　需要测试的核心场景

- 音频播放：play → playing 状态正确；seek 后进度更新；网络断开时错误处理

- 队列管理：随机模式不重复；循环模式边界；单曲循环

- 网络层：请求成功/失败时 State 变化；Retry 逻辑

- 登录流程：未登录跳转；Token 过期处理

## 6.4　AI 执行注意事项

以下是给 AI 工程师的特别提醒，请在每个 Phase 开始前仔细阅读对应条目。

### Phase 1 注意事项

- 不要一次性重构所有文件，按模块逐步进行，每次只动一个 Feature

- 旧的 HandyJSON Model 不要立刻删除，先新建 Codable 版本，再做适配层，最后删除旧版

- TCA 版本锁定在 1.10.x，避免 API 破坏性变更

### Phase 2 注意事项

- FreeStreamer 是 OC 库，保持桥接头文件完整，不要尝试重写音频底层

- Actor 内部的 @Published 属性只能通过 MainActor 在 UI 层订阅

- NowPlayingInfoCenter 的更新必须在 main thread，在 Actor 内用 await MainActor.run

### Phase 3 注意事项

- 迁移顺序严格按照 5.1 表格，不要跳过

- 使用 UIViewControllerRepresentable 桥接时，确保生命周期方法正确（deinit 释放资源）

- NavigationStack 的目的地要用 .navigationDestination(for:) 而非手动 push

### Phase 4 注意事项

- 动态封面色提取使用纯 Swift 实现（遍历图片像素取平均/聚类），不引入新的 OC 库

- 所有动画使用 .animation(.spring(response: 0.4, dampingFraction: 0.8)) 格式

- Dark Mode 测试：在模拟器按 Cmd+Shift+A 快速切换，确保无任何硬编码颜色

- Dynamic Type 测试：在辅助功能中调到最大字号，确保布局不破坏

## 6.5　废弃依赖清理计划

| 依赖 | 废弃时机 | 替代方案 |
| --- | --- | --- |
| HandyJSON | Phase 1 完成后 | Swift Codable（原生） |
| SwiftyJSON | Phase 1 完成后 | Swift Codable（原生） |
| MJRefresh | Phase 3 首页迁移后 | SwiftUI .refreshable 修饰符 |
| PYSearch | Phase 3 搜索迁移后 | SwiftUI .searchable + NavigationStack |
| GKCoverSwift | Phase 3 完成后 | SwiftUI .sheet / .confirmationDialog |
| ZWAlertController | Phase 3 完成后 | SwiftUI .alert / .confirmationDialog |
| SnapKit | Phase 3 全部完成后 | SwiftUI 布局（无需手动约束） |
| Main.storyboard | Phase 3 TabBar 迁移后 | SwiftUI @main + HTZApp.swift |

重构的核心原则

保持 App 在每个阶段始终可运行 · 每次只改一件事 · 测试先行 · 不引入不必要的新依赖